游戏A规则如下：游戏A需要两名玩家，每个玩家在各自的5*5的方格中随机填入1到25这25个数字，接下来游戏开始，从其中一个玩家开始轮流报数（数字必须是1到25的正整数，且没有被报过），每当报出一个数字，双方都在方格中把对应数字打叉，当某一行或一列或两条对角线上的5个数字都被打上叉时，将这5个数字连成一条线，率先连出5条及以上线的玩家胜出；游戏过程中，玩家只能得知自己的方格里的数字和状态以及对方目前所连成的线数。

根据该游戏规则帮我规划llm项目：






针对你提供的游戏A规则，这是一个**双人不完全信息博弈**（各自数字布局私密），规则简洁但策略深度足够，非常适合作为LLM决策代理的试验场。以下是一个从零搭建该游戏LLM代理系统的项目规划。

---

## 项目：游戏A的LLM决策代理系统

### 1. 项目目标

构建一个可以玩“游戏A”的LLM代理，支持以下模式：

- **人机对战**：人类 vs LLM

- **机机对战**：LLM vs LLM（不同策略或人格）

- **批量对战**：用于评估与训练

### 2. 系统架构概览

```

┌─────────────────────────────────┐

│        游戏环境 (GameA)          │

│  - 两个5x5私有网格              │

│  - 已报数字历史                 │

│  - 当前玩家、回合计数            │

│  - 判定胜负                     │

└───────┬───────────┬─────────────┘

│           │

观测(私有)    行动(报数)

│           │

┌───────▼───┐ ┌───▼───────────┐

│ 玩家1代理 │ │ 玩家2代理     │

│ (LLM)     │ │ (LLM/人类)    │

└───────────┘ └───────────────┘

│           │

└─────┬─────┘

│

┌───────▼────────┐

│  LLM 决策服务   │

│ (API / 本地)   │

└────────────────┘

```

### 3. 技术选型速览

| 组件 | 选型 |

|------|------|

| 语言 | Python 3.11+ |

| 异步 | `asyncio` |

| LLM API | OpenAI GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet（也可本地部署小模型） |

| 结构化输出 | JSON Mode 或 Function Calling |

| 短期记忆 | 列表存储对话历史 |

| 长期记忆 | 可选，用于分析对手模式（向量库） |

| 前端 | 可选 Streamlit 简易 UI |

| 评估 | 自定义脚本，统计胜率、线完成速度、决策合法性 |

### 4. 游戏环境设计

#### 4.1 核心数据结构

```python

class PlayerBoard:

grid: list[list[int]]  # 5x5 固定布局，游戏开始时随机生成

marked: set[int]       # 已被打叉的数字

lines_completed: int   # 已完成的行/列/对角线数量

class GameState:

boards: dict[player_id, PlayerBoard]

called_numbers: list[int]  # 按顺序记录报数

current_player: player_id

phase: str  # "play" | "finished"

winner: Optional[player_id]

```

#### 4.2 关键方法

- `reset()`：生成两个随机布局（用0-24填充再+1，保证双方1-25各出现一次）。

- `get_private_observation(player_id)`：返回该玩家的完整网格、已标记集合、已完成线数、已报数序列。

- `get_public_observation()`：仅已报数序列（双方都可见）。

- `step(player_id, number)`：

1. 校验数字未被报过且合法。

2. 将该数字加入`called_numbers`。

3. 双方各自在自己的`marked`中添加该数字。

4. 重新计算双方的`lines_completed`（检查12条可能线：5行+5列+2对角线）。

5. 若某一方`lines_completed >= 5`，游戏结束，该玩家胜。

6. 切换`current_player`。

- `is_terminal()` / `get_winner()`

### 5. LLM 玩家代理设计

#### 5.1 代理类结构

```python

class LLMAgent:

def __init__(self, player_id, model="gpt-4o", persona_desc="冷静策略家"):

self.player_id = player_id

self.model = model

self.system_prompt = self._build_system_prompt(persona_desc)

self.history = []  # 短期对话记忆

def decide(self, private_obs, public_obs) -> int:

prompt = self._format_prompt(private_obs, public_obs)

response = llm_call(prompt, output_schema=ActionSchema)

return response["number"]

```

#### 5.2 提示工程（核心）

提示需要包含：

- **角色设定**：你会怎样思考，例如“你是一个数学好的策略玩家”。

- **当前私有状态**：你的5x5网格（用文本表格表示），已划数字，哪些线快完成了（列出每线缺几个）。

- **公共状态**：已报数字序列。

- **你的目标**：率先完成5条线，因此需要选择能最大化自己进度、同时尽可能阻碍对手的数字。

- **输出要求**：严格返回JSON `{"number": int, "reasoning": str}`，`number` 必须是1-25中尚未报过的数字。

- **思考引导**（可选）：让模型先分析“我哪些线快完成了，对手可能快完成什么”，然后再决策。

示例提示片段：

```

你正在玩一个游戏。你的5x5网格如下：

1 10 15 20 25

2  9 14 19 24

3  8 13 18 23

4  7 12 17 22

5  6 11 16 21

已划数字：3, 15, 21...

你当前完成了2条线。

已报数字序列：[3, 15, 21, ...]

请选择下一个你要报的数字。输出JSON格式。

```

#### 5.3 记忆与推理增强

- **短期记忆**：将每轮自己的`reasoning`和对手的行动记录在对话历史中，帮助模型追踪局势变化。

- **对手建模**（高级）：可维护一个隐含的对手网格猜测，通过已报数字反推对手可能布局，并存入长期记忆，让模型利用。初期可省略。

#### 5.4 行动解析与校验

- 使用JSON mode强制格式。

- 解析后检查：数字是否1-25、是否未被报过。

- 失败则重试（附带错误提示），最多重试2次；仍失败则随机选一个合法数字。

### 6. 游戏调度器（支持多人模式）

- **人类玩家**：通过命令行或UI输入数字。

- **LLM玩家**：异步调用`decide`。

- **对战流程**：

1. 初始化游戏。

2. 当前玩家获取观测，产生行动，环境执行，检查终局。

3. 若为LLM vs LLM，可同步调用（顺序执行），简单稳定。

4. 记录完整轨迹到日志。

### 7. 分阶段实施计划

#### 阶段1：游戏环境与规则实现（2-3天）

- 实现 `GameA` 环境，包含完整的网格生成、线判定逻辑（注意对角线有两个方向）。

- 编写单元测试：测试线完成计算是否正确，胜负判定无误。

- 提供简单的命令行交互，让两个人可以在终端对战，验证环境。

#### 阶段2：单个LLM代理接入（1周）

- 实现 `LLMAgent`，着重调优系统提示。

- 先让LLM与一个“随机报数”或“贪心”（总是报自己进度最快的线所需的数字）的简单代理对战，调试输出格式和解析。

- 用不同persona测试行为差异（激进 vs 防守）。

#### 阶段3：LLM vs LLM 对战与评估（1周）

- 实现批量对战脚本，运行100局，收集统计：

- 胜率、平均回合数、率先完成5线的平均回合。

- 检查非法行动率、重试率。

- 对比不同模型（GPT-4o, Claude, 本地Qwen等）的表现。

- 对比不同提示策略：有/无推理步骤、有/无对手建模提示。

#### 阶段4：人机交互界面（可选，1周）

- 用Streamlit构建简单Web UI：

- 显示你的网格（彩色标记）、已划数字、已报数序列。

- 人类点击数字报数，LLM回合等待其响应。

- 使游戏可演示、可试玩。

#### 阶段5：强化与高级功能（研究性）

- **自我对弈训练**：用LLM生成大量对局数据，微调小模型（如LLaMA-3-8B）学会这个游戏。

- **记忆增强**：记录对手的报数习惯，用向量数据库检索相似局势，辅助决策。

- **蒙特卡洛树搜索（MCTS）与LLM结合**：用LLM评估节点，进行前瞻搜索。

### 8. 评估指标

- **胜率**（LLM vs 基准）。

- **决策合法性**：100% 无非法数字。

- **效率**：平均每局总回合数（越短说明策略越高效）。

- **推理质量**：人工抽查reasoning是否合理、是否与网格吻合。

- **成本**：每局消耗的token数，优化提示长度。

### 9. 潜在挑战与应对

| 挑战 | 应对 |

|------|------|

| 模型不理解“私有网格”概念，直接暴露网格给对手 | 在提示中明确“你的网格只给你看，不要透露” |

| 输出非法数字 | JSON mode + 强校验，重试或降级 |

| 模型贪心只顾自己，忽略阻断对手 | 在系统提示中强调：“也要考虑干扰对手即将完成的线” |

| 状态文本过长，超出上下文 | 仅输出每线“缺几个”的摘要，而非原始网格 |

| 对角线识别错误 | 代码精确计算，模型只做决策 |

### 10. 项目交付物

- Python 包 `game_a_llm`，包含：

- `game.py`：环境逻辑

- `agent.py`：LLM代理

- `arena.py`：对战运行器

- `ui.py`：Streamlit 界面（可选）

- 若干预配置的agent profile（性格、策略倾向）

- 评估报告notebook，展示不同模型/提示的胜率对比

---

按照此规划，你可以在一周内让LLM玩上这个游戏，两周内完成系统性评估。这个游戏的私有信息、连线竞速特性，对LLM的推理、隐瞒信息、对手建模能力有很好的考验。隐瞒信息、对手建模能力有很好的考验。